# P1 技术负责人和公共基础任务书

教学闭环任务 TL1 P1   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P1；任务版本1.0；负责人 P1 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

负责把8人的工作集成为一套可运行的教学闭环。控制共享契约、迁移、资源和版本，不另写第二个业务后端。

## 必须复用的现有基础

现有main.py/create_app、sqlite.py、错误信封、model_runtime、数据根锁及rag备份恢复可复用；既有教案、题库与RAG保持。

## 本任务交付

核实基线、统一规范与接口版本；建立TS/Pydantic/fixture对照。

新增knowledge/teaching配置、迁移与应用服务装配；设计公共文件、任务、幂等接口。

协调整体备份恢复、能力状态和导航；固定候选、合并、维护权威文档。

## 独占可写目录

app/main.py、core/config.py、公共workflow/assets/submissions服务及仓储、迁移注册表；仅公共基础。

src/contracts新增共享类型、api-client向后兼容details/blob支持、navigation.ts、薄路由注册和必要公共组件。

根脚本、依赖锁、API/ROUTES/PROJECT_GUIDE/CURRENT_STATUS、AGENTS存储说明、scripts/rag/backup.py必要扩展。

## 共享和禁止越界范围

不接管领域服务实现；不重写chat/rag_v2或清理正式数据。公共类型来源需与领域负责人核对。

岗位估算：约28至32人日协调/契约/集成，8至12人日公共代码与缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 登记mainSHA、工作区改动、现有回归基线与资源表；把新库范围写清，准备独立集成目录。

2. 按本计划冻结公共DTO、内容块、错误、ID、分数和版本；修正docs里题库旧状态，保留历史而非一概删除。

3. 版本化迁移与领域连接工厂；共同事务仅由同库服务协调，跨库引用不可变修订加快照。

4. 公共WorkflowRuntime/AssetStore/幂等服务；取消迟到保护、重启interrupted、下载散列核验；建议不引入Redis。

5. 扩展备份清单和安全恢复；组织G1至G4审查，终态能力按实际验收登记。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1 | 公共规范、契约、迁移骨架、资源表 |
| W2至W4 | 装配与每日集成，G2候选 |
| W5至W6 | 导出公共设施、备份恢复、G3 |
| W7至W8 | 跨模块冲突收敛、G4交付 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| 公共jobs/artifacts/error DTO | 提供P2/P3/P4及P5/P6/P7；领域任务kind由模块注册 |
| 契约冻结与OpenAPI | P2/P3/P4提案，P5/P6/P7确认，P8做schema对照 |
| 旧api-client兼容 | 保留已有调用；支持details、下载与AbortSignal，不能统一改成功信封 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P1-A01 | 迁移在全新和已有题库副本均成功，重复执行幂等；缺表/坏库显式失败。 |
| P1-A02 | 新增配置无密钥、仅回环监听；未注册路由501，缺服务503。 |
| P1-A03 | 任务取消后迟到输出不写成功；重启running→interrupted；同键不同载荷409。 |
| P1-A04 | 已有题库/教案/chat/RAG接口无破坏；契约样例两端一致。 |
| P1-A05 | 四库+文件+Qdrant隔离备份恢复后版本、散列、引用一致。 |
| P1-A06 | G2/G3/G4固定SHA与P8报告对应，权威文档没有超出实际状态的ready。 |

## 本任务检查

npm.cmd run check/test:api/test:e2e/test:chat，实际调用分开执行并记录。

迁移、任务恢复、错误details/blob、备份恢复的相关用例；format:check只检查变更范围。

## 交付文件

接口冻结说明、OpenAPI/fixtures、资源归属表、迁移与回退说明。

集成候选SHA、阶段验收记录、CURRENT_STATUS/API/ROUTES更新和启动说明。

重点风险：不要把现有core/data_lock运行锁改成跨库分布式锁；新增库需显式纳入一致性保护。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。