# P2 知识点题库和练习后端任务书

教学闭环任务 TL1 P2   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P2；任务版本1.0；负责人 P2 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

把现有题库升级为正式知识点归类，并实现固定题目修订的练习选题、DOCX导出与成绩回流服务。

## 必须复用的现有基础

repositories/question_bank和services/question_bank已有不可变修订、AI建议、幂等确认；schemas.QuestionMetadata.knowledgeTags为旧自由标签；不是空模块。

## 本任务交付

独立知识点5表与题目关联1表，稳定ID和内容修订。

练习4表及组题/审核/导出；AI补题沿用现有question_jobs与草稿审核。

练习转原卷和施测调用P3服务；学生卷与教师答案卷分开。

## 独占可写目录

app/{api/v1,schemas,services,repositories}/knowledge_taxonomy新增领域文件；路由文件命名knowledge_points.py。

现有services/question_bank、repositories/question_bank、schemas/question_bank.py、api/v1/question_bank.py增量。

services/practice_generation、repositories/teaching/practice.py、schemas/practice.py、api/v1/practice.py、领域测试与DOCX导出适配。

## 共享和禁止越界范围

不改P3原卷/成绩仓储、不改P4学情算法、不改教材索引；核心迁移注册与共享类型由P1合并。

岗位估算：约12日知识点/关联、12日练习/导出、6日回流、6日联调测试、4日缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 实现知识点CRUD/别名/归档，验证同学科和祖先环；教材关联可选，旧标签只做候选。

2. 新question_knowledge_links绑定question_revision_id；改标注生成新题目修订，一题多点不复制。

3. 从正式题目固定revision选题；同题多点去重，已用题排除，缺答案给告警并限制答案卷。

4. 练习审核后冻结题目/计分结构；导出学生卷、教师卷和录分模板；使用受管文件和P1任务。

5. 调用P3 createFromPractice生成confirmed卷与施测；回流题号严格一致。AI补题若启用先草稿审核，不能直接入练习。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1至W2 | 知识点+题库关联API，接P5 |
| W3至W4 | 正式分类与练习草稿 |
| W5至W6 | 审核/导出/回流G3 |
| W7至W8 | 补题建议及保真缺陷收敛 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| knowledge-points / knowledge-links | 对P5；向P3/P4提供KnowledgeQuery |
| practice-sets / review / exports | 对P5；消费P4固定学情摘要与P1任务 |
| practice-sets/{id}/assessments | 对P5；由P3接收固定叶子计分结构 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P2-A01 | 知识点归档仍可读历史；环/跨学科父子拒绝；修改名称不改稳定ID。 |
| P2-A02 | 同一题两个知识点两个列表可见，题干仅一份；旧knowledgeTags仍可展示。 |
| P2-A03 | 修改正式标注产生新修订，旧练习仍引用旧修订；无效跨库引用不确认。 |
| P2-A04 | 同一题多知识点去重；未审核AI补题不能成为练习正式项。 |
| P2-A05 | 公式/配图/共享材料/表格在DOCX完整，答案卷缺答案不得伪造。 |
| P2-A06 | reviewed练习转施测题号/满分一致；复合小题合计正确，score模板可回导。 |
| P2-A07 | 取消/重试/文件写入失败不改旧练习；题库未出现写教材Qdrant路径。 |

## 本任务检查

npm.cmd run test:api；知识点/题库/练习/导出的相关pytest。

迁移增量和旧题库回归；P8隔离端到端练习回流；人工Word/WPS检查。

## 交付文件

领域源码、迁移SQL提案、API样例与单测。

知识点/题库兼容说明、学生卷/答案卷/录分模板样例、回流服务约定。

重点风险：DOCX保真和回流是关键路径；自动补题、复杂分层算法先作为可选增强。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。