# P3 班级原卷和成绩后端任务书

教学闭环任务 TL1 P3   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P3；任务版本1.0；负责人 P3 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

建立学情分析的权威事实输入：稳定学生身份、经校对原卷小题、一次施测及全量成绩修订。

## 必须复用的现有基础

现有document_parsing/parser.py可复用文本解析/来源逻辑，但不能直接当公式配图保真的试卷解析器；core/sqlite与文件管理沿用公共入口。

## 本任务交付

教学数据14表：classes/students/memberships、papers及修订/小题/知识点、assessment及参加名单、score_imports/rows/revisions/scores。

原卷DOCX内容、共享材料、题号/满分/知识点确认；名单和宽表成绩映射。

成绩Decimal精确校验、0与缺失状态、幂等确认、修正新版本；给P4查询快照。

## 独占可写目录

services/classroom、services/assessment、services/paper_ingest新增领域文件。

repositories/teaching/{roster,papers,scores}.py；schemas/{classroom,assessment}.py；api/v1/{classroom,assessments}.py；对应测试。

原卷专用parser/内容块提案；共享document_parsing基础如确需修改先交P1协调教材回归。

## 共享和禁止越界范围

不写学情结论、不新建题库、不拆评分点、不做OCR和自动改卷；共享迁移和任务设施由P1写。

岗位估算：约8日保真、8日名单施测、10日成绩/修订、8日联调验收、6日缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 选3份脱敏DOCX做保真尖峰，保存段落/表格/OMML/图片关系与受管asset；不能无告警丢内容。

2. 名单XLSX/CSV选表头/字段，学号字符串；同名不自动合并，转班保留历史日期和旧施测快照。

3. 原卷拆题→容器/计分叶子→题号满分→已确认知识点；确认校验全部叶子与总分，一旦施测不换旧卷。

4. 宽表成绩预览学生/题号映射；最多2位小数、公式缓存、missing/absent/exempt、总分核对。全量矩阵每参加者每叶子均有状态行。

5. 确认单事务/幂等；改分从baseScoreRevision新建全量快照。接P2练习计分结构生成原卷与施测，供P4固定快照查询。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1 | 试点样本、保真尖峰、DTO |
| W2至W3 | 名单/原卷/施测/成绩真实API |
| W4 | G2数据异常与修正场景 |
| W5至W6 | 练习回流接P2；W7至W8修缺陷 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| classes / roster-imports | 对P6；消费P1AssetStore和临时任务 |
| papers / assessments / score-imports | 对P6；知识点核验来自P2 |
| AssessmentQuery/createFromPractice | 给P4报告/P2练习；固定paper/score/participant快照 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P3-A01 | 3份真实脱敏原卷题干、公式、图片、共享材料与教师标定逐项一致；遗漏可见且阻断确认。 |
| P3-A02 | 多班同名和0012学号无错误合并；重复导入不重复建人。 |
| P3-A03 | 总题干不可计分；16(1)/16(2)与宽表映射可人工改；不重复算16总分。 |
| P3-A04 | 负分/超满分/布尔/文本/公式无缓存拒绝；0有效，空白不补0。 |
| P3-A05 | 缺知识点/满分不符/重复题号不能确认卷；未确认卷不能施测。 |
| P3-A06 | 任一阻断错误确认无正式写入；同键重试一次落库，冲突409。 |
| P3-A07 | 改分产生新版本，旧报告可复算原分；练习回流固定题号可导回。 |

## 本任务检查

npm.cmd run test:api；原卷、名单、映射、分值、并发、修订的pytest。

原文保真人工清单；P8错误夹具与200×100性能验证。

## 交付文件

领域API/仓储、XLSX依赖提案和锁变更申请、迁移SQL提案、夹具约定。

真实脱敏卷解析对照、导入/修正样例、AssessmentQuery和回流说明。

重点风险：现有pyproject没有openpyxl；增加解析包需P1统一uv锁，不执行Excel公式或访问原文件外链。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。