# P5 知识点题库和练习前端任务书

教学闭环任务 TL1 P5   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P5；任务版本1.0；负责人 P5 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

提供教师可用的知识点归类和练习编辑流程，复用现有题库页面而不另建重复库。

## 必须复用的现有基础

现有features/question-bank已包含导入、原文与草稿校对、AI整理建议、确认、题目列表；question-bank-api与共享contracts可复用。

## 本任务交付

知识树/别名/关联题目/可选教材依据面板。

现有题库增加正式知识点筛选与标注；旧标签候选确认。

练习选题、去重、顺序、分值、审核、学生/答案卷下载与转测评。

## 独占可写目录

src/features/knowledge-points新增模块；features/question-bank现有UI增量。

features/practice、services/{knowledge-points-api,practice-api}.ts；question-bank-api.ts增量；模块样式与单测。

## 共享和禁止越界范围

共享contracts、navigation、薄路由、公共壳交P1；不修改现有教材资料库语义或P7教案页。

岗位估算：约8日知识点、8日题库升级、12日练习、8日联调测试、4日缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 和P2冻结知识点/题目/练习DTO；搭配冻结fixtures做UI状态，交付前全部切真实HTTP。

2. 知识树编辑改名/别名/归档；知识点下题目可见；多点一道题避免UI重复创建。

3. 现有校对流程保留，在新增正式标注中显示知识点ID和修订；旧标签映射不自动确认。

4. 练习选择目标知识点、固定题目修订，题干/共用材料/答案完整预览；不显示假难度算法。

5. reviewed后导出产物和转施测；下载失败重试，不将202视为文件完成；回流转到P6测评。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1至W2 | 知识点UI和P2基础联调 |
| W3至W4 | 题库分类/正式关联，练习原型 |
| W5至W6 | 练习编辑审核、导出/回流G3 |
| W7至W8 | 错误恢复/三视口/兼容收敛 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| knowledge-points / questions知识点筛选 | 消费P2；用同一ID不按name猜测 |
| practice-sets / review / exports | 消费P2+P1任务轮询/下载 |
| practice转assessments | 响应含assessmentId，交P6既有测评入口 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P5-A01 | 知识点下可看到相关题；跨多个知识点同题可见但不复制题干。 |
| P5-A02 | 旧题库导入拆分合并、AI建议应用/忽略、确认failures显示全部保留。 |
| P5-A03 | 标注过时409保留人工编辑；AI迟到不覆盖。 |
| P5-A04 | 练习重复题去重，缺答案告警；未审核不能导出正式教师答案卷。 |
| P5-A05 | 任务queued/running/failed/cancelled/interrupted可区分，取消与下载错误可恢复。 |
| P5-A06 | 三视口、键盘、空态/503/422/409真实可见；不能错误显示空题库。 |
| P5-A07 | 练习转测评与P6打开同一施测，题号和满分一致。 |

## 本任务检查

变更范围Prettier、typecheck/lint、相关Vitest；候选npm.cmd run check。

P8题库回归与练习e2e；build后5174；DOCX人工核对。

## 交付文件

UI模块与API客户端、模块单测、薄路由提案。

三视口证据、导出/回流演示、旧题库兼容清单。

重点风险：不要为了新知识点筛选破坏现有questions分页信封或缺答案确认行为。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。