# P7 学情报告和教案前端任务书

教学闭环任务 TL1 P7   版本 1.0   姓名待填

# 01 任务范围和代码归属

任务ID TL1-P7；任务版本1.0；负责人 P7 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划8周，阶段出口见总计划。

把失分学情呈现为可核查报告，并在现有教案工作台增加依据和AI建议审阅。

## 必须复用的现有基础

现有lesson-plan有编辑/过程调整/撤销重做/草稿/规则填充/Word/PDF打印；DraftEnvelope.schemaVersion=1，键zhiqikeyuan:lesson-plan:v1必须兼容。HttpFillProvider只是适配器。

## 本任务交付

学生/班级报告与每个知识点的小题依据、版本和资料缺失提示。

教案显式本地导入/后台保存，真实AI建议逐字段差异、理由、引用、接受/拒绝。

保持现有编辑能力与导出；教案到练习交P5而非重造练习工作台。

## 独占可写目录

src/features/learning-analytics新增模块；features/lesson-plan升级和兼容适配。

services/{learning-analytics-api,lesson-plans-api}.ts；模块styles和tests。

如改http-fill-provider.ts，先提交契约/兼容提案由P1协调；不替换默认RuleBasedFillProvider。

## 共享和禁止越界范围

不修改成绩事实、不自行算概率、不改原Word模板、不清空真实草稿；跨模块类型/路由/公共导航交P1。

岗位估算：约10日报告、8日兼容/后台、10日AI审阅、8日联调测试、4日缓冲。。开始前读根和所属模块AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示main已存在。

# 02 实现步骤和API交接

1. 与P4确认4种observation和证据DTO；先完成报告空态/版本/缺失/学生和班级视图。

2. 知识点点击到失分题号、完整原文、实际分/满分，显示综合题错因需确认与分母。

3. 本地旧稿先按原方式恢复；明确选择导入后台，保存成功保留本地；坏数据不当空稿覆盖。

4. 新增AI模式可选，冻结学情/教材/所选模型；生成显示任务状态，取消和失败仍可继续编辑。

5. 逐字段建议和依据对照；只有确认字段应用，过时409保护人工修改；Word与PDF打印继续走现有路径。

| 阶段 | 个人交付 |
| --- | --- |
| W1至W2 | 报告原型、旧稿兼容清单 |
| W3至W4 | 学生/班级证据报告G2 |
| W5至W6 | 后台教案、本地导入、AI建议审阅 |
| W7至W8 | 真模型/导出/并发/三视口验收 |

| 提供或消费接口 | 上下游与要求 |
| --- | --- |
| analysis-runs / students / classes | 消费P4；空白/无依据不能显示最弱 |
| lesson-plans / import-local | 消费P4；保持现有本地schema |
| ai-proposals / apply | 消费P4/P1任务；acceptedFieldPaths准确对照 |

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第06至11节。新API是拟定契约，W1与P1冻结；共享类型与路由注册由P1合并。生产接口不能以fixture或示例返回成功。

# 03 验收场景和交接清单

| 编号 | 可复现验收条件 |
| --- | --- |
| P7-A01 | 4种报告状态文案正确；综合题不出现精确错因/概率；依据到小题可展开。 |
| P7-A02 | 班级去重人数与分母一致；旧报告版本始终可见。 |
| P7-A03 | 旧schemaVersion=1草稿恢复、撤销重做、规则填充、Word/PDF打印均保留。 |
| P7-A04 | 后台读失败和本地坏稿不会覆写；后台导入是显式操作。 |
| P7-A05 | 生成期间手工编辑后，旧建议不能覆盖；409有重新生成和保留编辑入口。 |
| P7-A06 | 只接受部分字段只改这些字段；理由和教材依据可定位；AI失败不转成示例成功。 |
| P7-A07 | 三视口和键盘可完成审阅；P5练习入口带固定runId/知识点，不能只传名称猜测。 |

## 本任务检查

变更范围Prettier、typecheck/lint、教案/报告Vitest；候选npm.cmd run check。

原教案回归与导出/路由e2e；template:verify；Word/WPS人工查看。

## 交付文件

报告与教案UI/API、旧草稿迁移/兼容说明、模块单测。

旧教案回归对照、AI字段审阅演示、三视口与失败/冲突证据。

重点风险：现有教案是本地规则能力，不可隐藏旧功能或把规划AI标ready；不自动上传本机草稿。

完成状态只能先报ready_for_review；验收结果由P8复现、P1集成。结果卡写任务/版本/候选SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run及剩余风险。

# 04 必须遵守的统一规范

先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。

前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。

唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。

前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。

SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。

分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。

模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。

自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

## 个人工作纪律

共享文件提案交P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。

隔离数据目录/浏览器；前端验收5174、API测试8001、Qdrant测试16333。个人并行端口由P1资源表分配，不能结束未知进程。

新增模块单测自己写；跨模块e2e夹具由P8维护。使用同一任务ID追踪阻塞和缺陷。

每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和AGENTS为先，并由P1同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实AI。